金門縣私有歷史建築修復獎助切結書

申請人                                          （以下簡稱甲方）

向歷史建築管理單位金門縣文化局（以下簡稱乙方）申請歷史建築修復之獎助經費（工程費），除依「金門縣私有歷史建築修復獎助辦法」與乙方相關規定辦理建築物之修繕工程外，並願遵守下列約定：

一、建築物之修復須依審核通過之書圖進行工程施工，不得任意修改及變更，竣工後不得私自變更建築物外觀。為落實本縣歷史建築修復獎助辦法規定，甲方應遵守下列義務：

(一)  提報之修復規劃設計書圖(應以「古蹟修復及再利用辦法」第三條相關事項辨理)、修復施工說明書暨完工報告書(應以「古蹟修復及再利用辦法」第六條辦理)應由建築師或營造廠簽證。完工報告書經委員審核，甲方依委員意見修正通過後，始備領據及修正之工程完工報告書(10冊含電子檔)向乙方申請獎助款。

(二)  應依照原有形貌(歷史、文化風貌)及傳統工法修復，現代化生活設施的引入以不影響建築風貌為原則。

(三)  修復經費之運用與補助用途相符。

(四)  應正式行文向文化局提報開工及竣工驗收事宜，工程竣工查驗完成之後15年內維持受補助修復部分之原貌，並不得再度提出修復申請。但日後若有再利用計畫(公眾利用)，得視需要在不變更建築原有形貌及風貎原則下，增加必要設施。

(五)  補助項目執行完成後，甲方應配合乙方於特定日期開放供民眾參觀(由乙方通知開放供民眾參觀，及做為相關單位參訪歷史建築修復案例之示範點)。

(六)  建築物之產權、所有權或使用權等權利移轉，除應告知乙方，並應於契約載明受讓人應遵守前款各項義務。

(七)…若發生所有權或使用等之糾紛情事，概由甲方自行清理，與乙方無涉，亦不得排除本切結書或房地借用契約書之適用，承受人亦同。

二、經乙方核定獎助之建築物，甲方應於收到獎助證明書後與乙方訂定切結書，並於6個月內申報開工(以獎助證明書日期為依據，修復工期最多15個月)，必要時敘明原因得展延一期(展期不得超過6個月)未依限開工者，視同棄權，獎助資格取消。

三、 甲方違反獎助辦法有關修復事項者，乙方得解除其獎助資格。

四、 本切結書約定事項確由甲方同意後簽章，併入申請案交文化局收執，申請人、所有權人、代管人或承受人絕無異議。

五、 甲方應檢附以下資料：

(一)審查表。

(二)申請書。

(三)申請人身分證明文件。

(四)土地登記簿謄本。

(五)地籍圖謄本。

(六)土地使用權同意書或有代管人時代管人切結書。

(七)切結書。

(八)歷史資料表 (含電子檔)。

(九)修復計畫書(含相關書圖及電子檔) 。

六、完工勘驗：建物完工後甲方函知乙方至現場辦理竣工查驗。之後，乙方函知辦理驗收相關查驗，甲方相關人員應至現場說明。

驗收時，甲方應備資料：數量計算表、經費核算表、經費決算書、修復匠師名冊…，乙方依審核補助項目檢驗是否依原核定之項目、數量施作，甲方未依核定內容施作工程時，應於期限內改善再行複驗。

七、完工報告書應有內容：

(一)修復之歷史建築調查概要(現況調查記錄內容、圖錄等應有次序、系統方式概述建築現況

(二)施工前的各項基礎資料應簡要說明(如修復前破壞狀況、修復工程進度…)。

(二)各工項修復過程記錄(以細部照片說明修復過程)及以建築圖說輔助說明。

(三)所有參與人員、經費概述、重要時程及往來文號資料均應載入。

(四)施工紀錄與防治紀錄應合訂一本，版面字體應一致，各式防治方法說明，應有施作位置圖說，以說明施作確切部位。

七、撥款方式：工程完成驗收後，甲方應於30日內將施工說明書暨完工報告書6份送乙方審核(防蟲、防潮報告書三種應合訂一冊)，並依委員意見於一個月內完成修正再送文化局並通過後，三個月內將經費決算書及獎助證明書、獎助款領據及修正通過之報告書15冊(含電子檔)，送乙方結案並申領獎助經費。

●、建築物標示如下：

| 土地 | 金門縣 鎮（鄉） 段 小段 地號 | 所有權人 (代管人) |  | 權利範圍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 | 建號 |  | 門牌 | 金門縣 鎮（鄉） 村 里 鄰 路 號 | 所有權人 (代管人) |  | 權利範圍 |  |

預計開工日期：

預計完工日期：

申   請   人：                          （簽章）

身分證字號：

電       話：                          手     機：

住      址：

通 訊 地址：

聯  絡 人(申請者若不便聯絡時請寫明)：

住     址：

電     話：                           手     機：

中  華  民  國              年              月               日